Příkazní smlouva

uzavřená dle § 2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

mezi stranami:

Obec Středokluky

se sídlem Lidická 61, 252 68 Středokluky

IČO 00241695

zast. Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou

email: obec@stredokluky.cz

tel.: 725 519 675

(dále jen jako „příkazce“)

a

Příkazník:			..........................................................................................

se sídlem:			..........................................................................................

zast.:				.............................................

IČ:				.............................................

DIČ:				.............................................

(dále jen jako „příkazník“)

čl. I.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Příkazníka za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 000 000 Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Příkazníka činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Příkazce oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

- Významem a účelem uzavření této Příkazní smlouvy je výkon činností Příkazníka definovaných v čl. 3 této smlouvy, a to podle nabídky Příkazníka ze dne …………………… na základě realizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výkon TDI a BOZP při provádění stavby Intenzifikace ČOV Středokluky“. Nabídka Příkazníka je součástí dokumentace veřejné zakázky.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

čl. II.

- Příkazce realizuje akci „Intenzifikace ČOV Středokluky“, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Vítkem, Kořenského 7, 150 00 Praha 5, IČO: 470 00 465.

- Při realizaci stavebních prací budou respektovány stavebně právní, technické a bezpečnostní předpisy. Příkazce uzavírá s příkazníkem smlouvu, podle které bude příkazník vykonávat ve prospěch příkazce činnost technického dozoru a další stavebně technické činnosti popsané dále v čl. 2 této smlouvy.

čl. III.

- Příkazník bude ve prospěch příkazce vykonávat technický dozor, další stavebně technické činnosti a koordinátora BOZP při provádění akce „Intenzifikace ČOV Středokluky“, který zahrnuje zejména následující technické výkony:

- příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby,

- odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu,

- průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu
(v době provádění stavebních prací), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku,

- kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy),

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby,

- kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, územním rozhodnutím, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

- zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem,

- dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací,

- systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí,

- kontrola čerpání nákladů stavby,

- pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby,

- organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich,

- vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů,

- posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,

- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám,

- bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti, stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem,

- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě),

- poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným subjektům,

- kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

- spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad,

- průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení,

- přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.),

- zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,

- spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí,

- odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů,

- příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

- aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,

- zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením,

- kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby),

- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo,

- zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele stavby,

- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace, a dále

- výkon koordinátora BOZP na staveništi při realizaci akce „Intenzifikace ČOV Středokluky“.

- Místem plnění je k.ú. Středukluky.

čl. IV.

- Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí poctivě, pečlivě a s odbornou péčí. Příkazník je povinen uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal, v souladu se zájmy příkazce a jeho pokyny, ať již s výslovnými, nebo takovými, které příkazník zná nebo musí znát.

- Příkazník je povinen oznámit příkazcovi všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své činnosti a které by mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce např. změna řešení, kvalita a jiné okolnosti.

- Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník se zavazuje, že stavba bude pod dohledem tak, aby příkazník věděl vše o sledu provedených prací a technologických postupech na stavbě. Příkazník se zavazuje provádět výkon záležitostí tak, aby byl dodržen časový harmonogram stavby a dílo bylo včas dokončeno v předepsané kvalitě a funkčnosti i ceně.

- Příkazník je povinen provádět výkon záležitostí osobně a není oprávněn k tomu použít třetí osobu. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou příkazcovi jako by záležitosti prováděl sám.

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti (smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, cenovou nabídku, výpočty) pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, doklady, písemnosti, které za něho převzal při provádění záležitostí dle této smlouvy.

- Příkazce má právo, aby jej příkazník průběžně alespoň jedenkrát týdně informoval o stavu vyřizování záležitostí dle této smlouvy, a příkazník se tak zavazuje písemně činit vždy do úterý za předcházející týden.

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům v rámci provádění záležitostí, které bude příkazník jménem příkazce a na jeho účet vykonávat dle této smlouvy.

- Příkazník je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s prováděním záležitostí dle této smlouvy, které nejsou třetím osobám známé, a to i po skončení platnosti této smlouvy.

čl. V.

- Odměna příkazníka vychází z výsledku zadávacího řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon TDI a BOZP při provádění stavby Intenzifikace ČOV Středokluky“.

# Odměna příkazníka je stanovena cenovou nabídkou příkazníka ve veřejné zakázce uvedené v předchozím odstavci ze dne ………………… a činí:

Celkem bez DPH:			………………………………… Kč

DPH:	 				………………………………… Kč

Celkem vč. DPH:			………………………………… Kč

- Provádění činností při přípravě a po dobu realizace stavby včetně odstranění vad a nedodělků se předpokládá v těchto termínech:

Činnost technického dozoru a koordinátora BOZP od … . /bude doplněno při podpisu smlouvy/

Ukončení činnosti dnem vydání kolaudačního souhlasu s užíváním předmětné stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokole stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději) do … . /bude doplněno při podpisu smlouvy/

- Odměna příkazníka zahrnuje i jeho nutně a účelně vynaložené náklady při zařizování záležitostí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se nepoužijí ustanovení § 2436 a 2443 občanského zákoníku.

- Předpokládá se denní činnost na stavbě. Provádění záležitostí bude zajišťováno trvale ve všech pracovních dnech dle potřeb stavby a postupu prací díla.

- Odměna příkazníka bude hrazena měsíčně zpětně na základě příkazníkem vystavených faktur. Měsíční honorář se stanovuje poměrem celkové ceny a lhůty výkonu činnosti
na ………………………… Kč bez DPH.

- Splatnost faktur je 14 dní od doručení faktury příkazci.

- Faktura musí mj. obsahovat i název a číslo projektu.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury příkazci.

čl. VI.

  - Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto:

      - pokud Příkazník nesplnění pokyn Příkazce související či směřující k výkonu funkce TDI či BOZP, či bude v prodlení se sjednanými výkony, uhradí Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny bez DPH za každý zjištěný případ;

      - v případě prodlení Příkazce s úhradou faktur má Příkazník právo na smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky.

  - Smluvní pokuty sjednané Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se tak dohodly, že oprávněná strana má nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  - Smluvní pokutu je Příkazník povinen uhradit do 10 dnů ode dne, kdy obdržel od Příkazce vyrozumění a doložení zjištěného porušení povinnosti Příkazníka. Příkazce je oprávněn ji započítat vůči faktuře Příkazníka.

čl. VII.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smlouva se uzavírá na dobu provedení stavby dle termínů zahájení a dokončení uvedených v této smlouvě, tedy pro období uvedené v čl. IV. odst. 3.

- Prodloužení této smlouvy bude v případě nutnosti řešeno písemným dodatkem.

- Tato smlouva je vypověditelná oboustranně písemnou výpovědí, výpovědní lhůta je čtyřtýdenní v případě výpovědi ze strany příkazce i příkazníka a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi.

- Povinnosti příkazníka jsou dále následující:

  - zabezpečit stavbu a stavebně technické postupy tak, aby příkazcovi nevznikla škoda,

  - dle požadavku příkazce předat požadované písemnosti, popsaný stav rozestavěnosti a rozpracovanost díla,

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.

- Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

V Středoklukách dne 	V ………………… dne ………………

___________________________ 	___________________________

Obec Středokluky 	………………………

Ing. Jaroslav Paznocht