SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

dodavatelé vyplní žlutě vyznačené části smlouvy

Obec Středokluky

Lidická 61, 252 68 Středokluky

IČO: 00241695

Zast. Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou

Osoba zmocněná ve věcech technických: ……………………………………

/bude doplněno při podpisu smlouvy/

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ……………………………………..

sídlo:   	……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

IČ: 	……………………………………..

DIČ: 	……………………………………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. 1

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v kompletní rekonstrukci 3ks dveří budovy Základní školy Středokluky, příspěvková organizace, Školská 82, Středokluky.

- Předmět plnění je technicky vymezen dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou v září 2017 Ing. arch. Tomášem Petříkem, autorizovaným architektem pro pozemní stavby, ČKA 04356, se sídlem Sídliště BSS 1347/14, Brandýs nad Labem, IČO: 86582305., která je pod přílohou č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.

Čl. 2

Způsob provedení díla

- Při provádění bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy a bude se řídit zadávací dokumentací objednatele a vyjádřením veřejnoprávních orgánů.

- Zhotovitel splní svou povinnost předáním díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, který podepíší obě strany.

- Při předání díla předloží zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, případně atesty a protokoly vyhotovené v souvislosti s použitými materiály.

Čl. 3

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat kompletní předmět plnění dle čl. 1. této smlouvy za celkový počet … kalendářních dnů s tím, dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 8. 2019.

- Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo dle harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Dodržení tohoto termínu je podmíněno řádnou a včasnou součinností objednatele dohodnutou ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti zhotovit dílo v dohodnutém termínu.

- Z důvodu zabránění omezení řádného provozu základní škody bude instalace dveří, jakož i další práce potřebné k zhotovení díla dle této smlouvy, probíhat ve dnech školního volna, ve školní dny po 14:00 anebo po předchozí dohodě s vedením základní školy.

Čl. 4

Součinnost smluvních stran

- Veškerá oznámení, upozornění, sdělení, pokyny a návrhy, vyzvání a dohody, týkající se provádění díla se provádějí písemnou formou (případně e-mailem) a jsou potvrzeny osobou k těmto pokynům zmocněnou dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zhotovování díla, tj. provádění stavebních prací bude zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 3 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu (5 pracovních dnů) sjednají strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

- Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po protokolárním předání a převzetí díla.

Čl. 5

Cena plnění, způsob financování

- Cena díla odpovídá ceně uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky“ ze dne … a činí … Kč bez DPH.

- Objednatel uhradí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve smyslu zákona o DPH způsobem v něm uvedeným. Doba splatnosti nebude kratší 14-ti dnů ode dne doručení.

Čl. 6

Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle této smlouvy a že po stanovenou dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti podle předložené dokumentace.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo jako celek 36 měsíců.

- Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků doloženém podepsaným předávacím protokolem.

- Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, a to nejpozději do 30 dnů, pokud vada neumožňuje bezpečné uzavření či otevření dveří, do 5 dnů.

- Případnou reklamaci vady díla této smlouvy je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Čl. 7

Sankce

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pro případ nedodržení harmonogramu postupu prací ze strany zhotovitele dohodly smluvní strany v jednotlivých případech smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním záručních vad ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- Právo na úhradu smluvní pokuty vznikne tehdy, pokud druhá strana toto své právo uplatní písemnou formou.

- Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti, která je smluvní pokutou zajištěna.

Čl. 8

Všeobecná ujednání

- Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách objednatele a v registru smluv.

- Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

- V ostatních ujednáních neřešených touto smlouvou se postupuje dle Občanského zákoníku a ostatních zákonů České republiky v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

- Spory z této smlouvy a vzniklé ze vztahů souvisejících s touto smlouvou budou řešeny soudem v České republice.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Středoklukách dne	V …………………… dne ……………..

______________________ 	______________________

Obec Středokluky 	...........................................

Ing. Jaroslav Paznocht, starosta